FAMÍLIA EM FOCO

Plano de Testes Pré-Produção

Relatório Consolidado

| Aplicação | Família em Foco (familia-em-foco.vercel.app) |
| --- | --- |
| Infraestrutura | Next.js 16 · Vercel (serverless) · Supabase (PostgreSQL + RLS) |
| Responsável | Roger Bolzani |
| Data | 16 de junho de 2026 |
| Veredicto final | ✅ APROVADO PARA PRODUÇÃO |

# 1. Sumário Executivo

O Família em Foco passou por um ciclo completo de testes pré-produção cobrindo quatro dimensões: segurança do banco de dados, segurança da aplicação web, estabilidade sob carga e pentest externo. Os testes foram conduzidos entre os dias 15 e 16 de junho de 2026, com foco em identificar e corrigir vulnerabilidades antes da abertura ao público.

Todos os itens críticos e de alta prioridade foram verificados e aprovados. Os únicos achados remanescentes são limitações estruturais do framework Next.js, sem ação corretiva possível ou necessária.

## Resultado consolidado por área

| Área de Teste | Itens Verificados | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Segurança — Supabase | RLS, policies, chaves, SSL, pooling | ✅ Aprovado |
| Segurança — Next.js / Vercel | Headers, rotas protegidas, dependências | ✅ Aprovado |
| Testes de Falha (Funcionais) | Login, formulários, XSS, validações | ✅ Aprovado |
| Estabilidade — Vercel (loader.io) | 15, 50 e 200 usuários simultâneos | ✅ Aprovado |
| Estabilidade — Supabase (queries) | 10, 30 e 60 usuários autenticados | ✅ Aprovado |
| Pentest Externo (pentest-tools.com) | 4 scans: Website, SSL, Recon, Network | ✅ Aprovado |

## Itens corrigidos durante os testes

| Problema identificado | Ação corretiva |
| --- | --- |
| Bug de família múltipla: usuário sempre via apenas a família mais recente | Implementado seletor de família ativa com active_family_id na tabela profiles |
| SSL desabilitado no banco Supabase | Enforce SSL ativado em Settings → Infrastructure |
| Next.js 16.2.7 com vulnerabilidade moderada no postcss | Atualizado para Next.js 16.2.9 — versão estável mais recente |
| Formulários sem atributo method explícito (falso positivo pentest) | Adicionado method='POST' nos formulários de login e cadastro |
| Ausência de arquivo security.txt | Criado /.well-known/security.txt com contato do responsável |

# 2. Infraestrutura e Stack Testada

| Componente | Tecnologia | Observação |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16.2.9 (App Router) | Hospedado no Vercel (serverless) |
| Banco de dados | Supabase (PostgreSQL) | Plano Nano · Região sa-east-1 (São Paulo) |
| Autenticação | Supabase Auth + @supabase/ssr | JWT com refresh token rotation ativo |
| Armazenamento | Supabase Storage (Vault) | URLs assinadas com validade de 1 hora |
| IA | Anthropic SDK (@anthropic-ai/sdk) | Endpoint /api/ai-extract protegido por autenticação |
| Notificações | WhatsApp via cron job | Protegido por CRON_SECRET fora do fluxo de sessão |

# 3. Segurança — Supabase

## 3.1 Row Level Security (RLS)

Todas as tabelas do schema public foram auditadas manualmente via Supabase Dashboard → Authentication → Policies. O RLS estava habilitado em todas as tabelas, e as policies foram verificadas individualmente.

| Tabela | RLS | Expressão de controle | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| activities | Habilitado | family_id = auth_family_id() | ✅ Correto |
| ai_inputs | Habilitado | ALL — próprio usuário | ✅ Correto |
| children | Habilitado | family_id = auth_family_id() | ✅ Correto |
| document_files | Habilitado | family_id = auth_family_id() | ✅ Correto |
| documents | Habilitado | family_id = auth_family_id() | ✅ Correto |
| families | Habilitado | family_id = auth_family_id() | ✅ Correto |
| family_invites | Habilitado | invite_creator / invite_accept | ✅ Correto |
| family_members | Habilitado | family_id = auth_family_id() | ✅ Correto |
| notification_settings | Habilitado | ALL — próprio usuário | ✅ Correto |

Função auth_family_id() — núcleo das policies

A função auth_family_id() é o mecanismo central que garante o isolamento de dados entre famílias. Ela foi auditada e retorna o family_id ativo do usuário autenticado consultando a tabela family_members com filtro por auth.uid().

Bug identificado e corrigido: a versão original usava ORDER BY joined_at DESC LIMIT 1, retornando apenas a família mais recente. Para usuários pertencentes a múltiplas famílias, isso causava perda silenciosa de acesso aos dados das demais famílias. A correção implementou o campo active_family_id na tabela profiles e um seletor de família no frontend.

## 3.2 Segurança das chaves de API

| Variável | Exposição | Status |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Frontend (NEXT_PUBLIC_ — correto) | ✅ OK |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Frontend (NEXT_PUBLIC_ — correto para anon key) | ✅ OK |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Somente servidor — nunca serializada ao browser | ✅ OK |
| DATABASE_URL / connection string | Ausente — app usa client library, não TCP direto | ✅ OK |

O createAdminClient (usando SERVICE_ROLE_KEY) existe apenas em server.ts e é chamado exclusivamente em Server Components para resolução de identidade via auth.users — nunca para bypassar RLS nas tabelas de negócio. Auditado e confirmado como uso legítimo e seguro.

## 3.3 Configurações de segurança do Supabase

| Configuração | Valor | Status |
| --- | --- | --- |
| Enforce SSL on incoming connections | Ativo | ✅ OK |
| Email confirmation obrigatória | Ativo | ✅ OK |
| Leaked password protection | Ativo | ✅ OK |
| Refresh token rotation | Ativo | ✅ OK |
| Connection pooling (Supavisor) | Ativo — 15 conn / 200 clientes | ✅ OK |
| URLs assinadas para documentos (validade 1h) | Ativo | ✅ OK |

# 4. Segurança — Next.js / Vercel

## 4.1 Headers de segurança HTTP

Ferramenta utilizada: securityheaders.com. Resultado: nota A — todos os headers críticos presentes e configurados corretamente.

| Header | Status |
| --- | --- |
| Content-Security-Policy | ✅ Presente |
| Permissions-Policy | ✅ Presente |
| Referrer-Policy | ✅ Presente |
| Strict-Transport-Security (HSTS) | ✅ Presente |
| X-Content-Type-Options | ✅ Presente |
| X-Frame-Options | ✅ Presente |

Observação: nota A+ exigiria ajuste no Strict-Transport-Security. Não é bloqueante para produção.

## 4.2 Proteção de rotas autenticadas

Método: teste manual em aba anônima (sem sessão ativa) tentando acessar diretamente cada rota protegida.

| Rota testada | Comportamento sem login |
| --- | --- |
| /dashboard | ✅ Redireciona para /auth/login |
| /escola | ✅ Redireciona para /auth/login |
| /saude | ✅ Redireciona para /auth/login |
| /atividades | ✅ Redireciona para /auth/login |
| /logistica | ✅ Redireciona para /auth/login |
| /configuracoes | ✅ Redireciona para /auth/login |

## 4.3 Dependências — auditoria de vulnerabilidades

Método: análise do package.json pelo AI com verificação via npm audit.

| Pacote | Vulnerabilidade | Severidade | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| postcss (via Next.js 16.2.7) | XSS via CSS Stringify — build only | ⚠️ Moderada | Next.js atualizado para 16.2.9 |
| Demais dependências | Nenhuma vulnerabilidade encontrada | ✅ Limpo | Nenhuma ação necessária |

Dependências auditadas e aprovadas: @anthropic-ai/sdk, @supabase/supabase-js, openai, react 19, lucide-react, date-fns, qrcode.react.

# 5. Testes de Falha — Comportamento sob Condições Adversas

Todos os testes foram realizados manualmente no ambiente de preview do app.

| Teste | Método | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Força bruta no login | 10 tentativas consecutivas com senha errada | ✅ Bloqueado pelo Supabase Auth |
| Email inválido no cadastro | Tentativa de cadastro com 'naoeumemail' | ✅ Validação funcionando |
| Formulário vazio | Submit sem preencher campos obrigatórios | ✅ Mensagem de validação exibida |
| XSS básico | <script>alert('teste')</script> em campos de texto | ✅ Texto exibido literal, sem execução |
| IDOR — acesso a dados de outra família | Usuário B tentou acessar URL com ID do usuário A | ✅ Acesso bloqueado pelo RLS |
| Páginas protegidas sem autenticação | Acesso direto via URL em aba anônima | ✅ Redirecionamento para login |

# 6. Testes de Estabilidade e Carga

## 6.1 Teste de carga — Vercel / Frontend (loader.io)

Ferramenta: loader.io (by SendGrid Labs)

Endpoint testado: https://familia-em-foco.vercel.app/auth/login

Data: 16 de junho de 2026

| Teste | Usuários | Duração | Tempo médio | Erros | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smoke Test | 15 | 1 min | 72ms (máx 242ms) | 0% | ✅ Aprovado |
| Carga Normal | 50 | 1 min | 40ms (máx 91ms) | 0% | ✅ Aprovado |
| Pico de Carga | 200 | 1 min | 45ms (máx 359ms) | 0% | ✅ Aprovado |

Conclusões do teste Vercel

- O Vercel escala horizontalmente — a média de resposta não aumentou de 50 para 200 usuários.

- Cold starts controlados — pior caso de 359ms, bem abaixo do limiar problemático de 2s.

- Zero erros em todos os cenários — sem timeouts, sem erros 4xx/5xx.

- Infraestrutura atual suporta confortavelmente o volume esperado no lançamento.

Limitações do teste

- Apenas rota pública testada — rotas autenticadas com queries ao banco cobriu o teste de Supabase abaixo.

- Endpoint /api/ai-extract não testado por envolver custo por tokens Anthropic.

## 6.2 Teste de carga — Supabase (queries autenticadas)

Ferramenta: script Node.js local (load-test-supabase.mjs) usando @supabase/supabase-js

O que foi testado: 4 queries paralelas por usuário simulando navegação real nas telas autenticadas — atividades, filhos, membros da família e sugestões de logística.

Data: 16 de junho de 2026

| Usuários simultâneos | Tempo médio estável (R2+R3) | Pior caso (R1 cold start) | Erros |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 usuários | 176ms | 1.051ms | ✅ 0 |
| 30 usuários | 318ms | 1.236ms | ✅ 0 |
| 60 usuários | 466ms | 1.720ms | ✅ 0 |

Conclusões do teste Supabase

- Zero erros em todos os níveis — o Supabase no plano free não colapsou nem no limite teórico de 60 conexões.

- Cold start previsível e isolado na primeira rodada — a partir da R2 a performance estabiliza completamente.

- Degradação linear e saudável — dobrar usuários aumenta tempo de resposta ~50%, sem colapso.

- Em produção com tráfego contínuo, o cold start não ocorre — pool já aquecido mantém tempos nas faixas R2/R3.

- App suporta confortavelmente 60 usuários simultâneos autenticados sem mudança de infraestrutura.

Quando fazer upgrade de infraestrutura

- Quando tempo médio nas telas autenticadas ultrapassar 1s em produção real.

- Quando erros de conexão aparecerem nos logs do Vercel.

- Quando base de usuários simultâneos ativos ultrapassar ~100 pessoas.

# 7. Pentest Externo

Ferramenta: Pentest Tools (app.pentest-tools.com)

Alvo: https://familia-em-foco.vercel.app

Data: 16 de junho de 2026

Responsável: Roger Bolzani

## 7.1 Resumo por scan

| Scan | Critical | High | Medium | Low | Info | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Website Scanner | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ✅ Aprovado |
| SSL/TLS Scanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✅ Perfeito |
| Website Recon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ✅ Aprovado |
| Network Scanner | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ✅ Perfeito |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ✅ Aprovado |

## 7.2 Detalhamento dos achados LOW

| Achado | Nível | Análise | Ação |
| --- | --- | --- | --- |
| Password Submitted in URL (CWE-598) | ⚠️ LOW | Falso positivo — scanner analisa HTML estático sem executar o JavaScript do React | Adicionado method='POST' nos forms (commit 071976f) |
| Unsafe Content-Security-Policy (CWE-1021) | ⚠️ LOW | Next.js App Router exige unsafe-inline e unsafe-eval — limitação estrutural do framework | Sem ação — não corrigível sem impactar o app |
| Server Software and Technology Found (CWE-200) | ⚠️ LOW | Next.js, React e Vercel detectados nos headers — inevitável em apps públicos | Sem ação — Vercel já remove x-powered-by automaticamente |
| Security.txt Missing | ℹ️ Info | Arquivo padrão para reporte de vulnerabilidades ausente | Criado /.well-known/security.txt (commit 071976f) |

## 7.3 SSL/TLS — resultado detalhado

- Protocolo HTTPS ativo na porta 443 — sem portas desnecessárias expostas.

- Nenhuma vulnerabilidade de protocolo detectada: sem POODLE, Heartbleed, DROWN ou ROBOT.

- Certificado SSL/TLS válido e configurado corretamente pelo Vercel.

- HSTS ativo — força HTTPS em todas as conexões dos usuários.

- Porta 80 (HTTP) redireciona automaticamente para 443 — configuração correta.

## 7.4 Camada de segurança das rotas autenticadas

O pentest externo cobriu apenas a superfície pública da aplicação. A segurança das rotas autenticadas é garantida por múltiplas camadas complementares:

- RLS (Row Level Security) no Supabase — todas as tabelas isolam dados por family_id via auth_family_id().

- Funções SECURITY DEFINER — operações sensíveis (aceite de convite, resolução de papel) executam com privilégios controlados no banco, não expostos ao cliente.

- Middleware de autenticação Next.js — todas as rotas verificam sessão via Supabase SSR antes de renderizar qualquer dado.

- URLs assinadas para documentos — arquivos do Storage nunca são expostos diretamente, apenas via URLs temporárias com validade de 1 hora.

- CRON_SECRET — endpoint de WhatsApp protegido por token secreto fora do fluxo de sessão de usuário.

# 8. Checklist Final — Status Consolidado

| # | Item verificado | Ferramenta | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGURANÇA — SUPABASE |  |  |  |
| 1 | RLS habilitado em todas as 9 tabelas | Dashboard Supabase | ✅ Concluído |
| 2 | Policies de SELECT verificadas — expressão auth_family_id() | Dashboard Supabase | ✅ Concluído |
| 3 | SERVICE_ROLE_KEY ausente do bundle cliente | Auditoria de código (AI) | ✅ Concluído |
| 4 | Teste IDOR — usuário B não acessa dados do usuário A | Teste manual | ✅ Concluído |
| 5 | SSL/TLS habilitado no banco de dados | Dashboard Supabase | ✅ Concluído |
| 6 | Connection pooling ativo (15 conn / 200 clientes) | Dashboard Supabase | ✅ Concluído |
| 7 | Bug família múltipla identificado e corrigido | Auditoria + desenvolvimento | ✅ Concluído |
| SEGURANÇA — NEXT.JS / VERCEL |  |  |  |
| 8 | Security headers — nota A no securityheaders.com | securityheaders.com | ✅ Concluído |
| 9 | Rotas protegidas redirecionam para login sem sessão | Teste manual | ✅ Concluído |
| 10 | Auditoria de dependências — Next.js atualizado para 16.2.9 | npm audit + AI | ✅ Concluído |
| TESTES DE FALHA FUNCIONAIS |  |  |  |
| 11 | Força bruta no login — rate limiting ativo | Teste manual | ✅ Concluído |
| 12 | Validação de email inválido no cadastro | Teste manual | ✅ Concluído |
| 13 | Formulários com campos obrigatórios vazios | Teste manual | ✅ Concluído |
| 14 | XSS básico — injeção de script em campos de texto | Teste manual | ✅ Concluído |
| ESTABILIDADE E CARGA |  |  |  |
| 15 | Teste de carga Vercel — 15, 50 e 200 usuários (0% erro) | loader.io | ✅ Concluído |
| 16 | Teste de carga Supabase — 10, 30, 60 usuários autenticados (0% erro) | Script Node.js local | ✅ Concluído |
| PENTEST EXTERNO |  |  |  |
| 17 | Website Scanner — 0 Critical, 0 High, 0 Medium | pentest-tools.com | ✅ Concluído |
| 18 | SSL/TLS Scanner — sem vulnerabilidades de protocolo | pentest-tools.com | ✅ Concluído |
| 19 | Website Recon — sem exposição crítica | pentest-tools.com | ✅ Concluído |
| 20 | Network Scanner — sem portas desnecessárias expostas | pentest-tools.com | ✅ Concluído |

# 9. Pontos de Atenção Pós-Lançamento

Os itens abaixo não são bloqueantes para o lançamento mas devem ser monitorados e endereçados conforme o app escala.

| # | Item | Prioridade | Quando agir |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Upgrade do plano Supabase (Nano → Micro/Small) | ⚠️ Monitorar | Quando avg de resposta ultrapassar 1s em produção |
| 2 | Teste de carga em rotas autenticadas via loader.io | ⚠️ Monitorar | Disponível quando loader.io suportar sessões autenticadas |
| 3 | Atualizar Next.js para 16.3.0 quando estável | ⚠️ Monitorar | Quando 16.3.0 sair de preview/canary |
| 4 | CSP sem unsafe-inline / unsafe-eval (implementar nonces) | 🔵 Futuro | Quando o app tiver escala e equipe técnica dedicada |
| 5 | Soak test de 24-48h sob carga moderada contínua | 🔵 Futuro | Após 30 dias em produção com tráfego real |
| 6 | Restrição de IPs no banco de dados | 🔵 Futuro | Quando migrar para plano com IPs fixos no Vercel |
| 7 | Pentest externo profissional com acesso autenticado | 🔵 Futuro | Quando atingir escala enterprise ou clientes corporativos |

# 10. Veredicto Final

APROVADO PARA PRODUCAO Todos os 20 itens do checklist foram verificados e aprovados. Nenhuma vulnerabilidade critica, alta ou media foi encontrada.

## Ferramentas utilizadas

| Ferramenta | Finalidade | URL |
| --- | --- | --- |
| Supabase Dashboard | Auditoria de RLS, policies e configurações | supabase.com |
| securityheaders.com | Verificação de headers HTTP de segurança | securityheaders.com |
| loader.io | Teste de carga no frontend (Vercel) | loader.io |
| Script Node.js (load-test-supabase.mjs) | Teste de carga nas queries autenticadas do Supabase | Script local |
| pentest-tools.com | Pentest externo — 4 scans de segurança | app.pentest-tools.com |
| npm audit + AI (Cursor) | Auditoria de dependências vulneráveis | Local + Cursor IDE |
| Testes manuais (browser) | XSS, IDOR, força bruta, validações | Chrome DevTools |

Documento gerado em 16 de junho de 2026 · Família em Foco · Roger Bolzani